Regulamentul privind desfăşurarea Programului

de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi
valorificare a surselor regenerabile de energie
pentru obiective publice

- Introducere

În scopul eficientizării consumului de energie în sectorul public, Ministerul Economiei a luat decizia de a finanţa proiectele de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie.

Mijloacele financiare sînt acordate în baza acestui Regulament.

Prezentul Regulament este o declaraţie privind procedura de finanţare din surse bugetare dedicate acestui program, a bunurilor (materiale şi echipament) şi lucrărilor în cadrul „Programului de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice” (în continuare - Program), întru micşorarea consumului de resurse energetice în sectorul public din Republica Moldova.

Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului public a bunurilor şi lucrărilor pentru eficientizarea consumului de energie şi valorificarea surselor regenerabile de energie.

În cadrul Programului pot fi procurate materiale şi echipamente noi de import sau de origine autohtonă.

Regulamentul defineşte parametrii de desfăşurare a prezentului Program. El este destinat să asigure obiectivitatea fiecărei decizii luate, precum şi corespunderea cu criteriile şi condiţiile stabilite.

- Criteriile Generale de selectare

Procesul de selectare a participanţilor la program se va baza pe următoarele criterii:

- Pentru participare la Program vor fi admişi doar subiecţii sectorului public;

- Prioritate va fi acordată obiectivelor publice de menire socială (şcoli, grădiniţe, spitale, etc.).

- Etapele de implementare şi participar la Program

| Etapa | Responsabil | Acţiunea | Data limită |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Economiei | Apelul de cereri de participare. Publicarea criteriilor generale de selectare. | 22 august 2011 |
|  | Autoritatea publică solicitantă | Întocmirea cererii şi a setului de documente pentru participare la Program şi depunerea acestuia | 16 septembrie 2011 |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Recepţionarea şi înregistrarea cererii şi a setului de documente pentru participare la Program | 16 septembrie 2011 |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Comisia de Evaluare | Examinarea cererii solicitantului şi a setului de documente pentru participare la Program: verificarea condiţiilor primare de eligibilitate; examinarea Studiilor de fezabilitate şi/sau a Rapoartelor de Audit Energetic; elaborarea rapoartelor de evaluare | 30 septembrie 2011 |
|  | Comitetul Consultativ al Programului | examinarea rapoartelor de evaluare; adoptarea deciziei privind selectarea Beneficiarilor Programului şi finanţarea proiectelor propuse | 7 octombrie 2011 |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Beneficiarii Programului | Organizarea concursului de licitaţie publică pentru implementarea proiectului (în baza Caietului de Sarcini elaborat de solicitant), evaluarea post-licitaţie, negocierea şi semnarea contractelor cu furnizorii de bunuri şi lucrări (antreprenorii) | 4 noiembrie 2011 |
|  | Antreprenorii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Beneficiarii Programului | Executarea contractului de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie | 23 decembrie 2011 |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Supravegherea şi monitorizarea procesului de executare a contractelor | 23 decembrie 2011 |
|  | Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Elaborarea raportului de implementare a programului | 30 ianuarie 2011 |

Notă:

Comisia de Evaluare va fi constituită de Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi va include specialişti din cadrul agenţiei, cât şi experţi angajaţi de aceasta prin contract de consultanţă. Comisia de evaluare va întocmi rapoarte de evaluare pentru propunerile de proiecte conform criteriilor de selectare şi va propune Comitetului Consultativ al Programului aprobarea proiectelor pentru finanţare.

Comitetul Consultativ al Programului va examina rapoartele de evaluare a propunerilor de proiecte şi va aproba proiectele respective pentru finanţare. Comitetul include reprezentanţii Ministerului Economiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Finanţelor.

- Grupul ţintă

Grupul ţintă cuprinde obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, forma de proprietate integral de stat, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:

- să fie funcţională;

- prioritate va fi acordată solicitanţilor care nu au fost beneficiari în cadrul programelor sau proiectelor cu caracter similar în ultimii 5 ani.

- Criterii de eligibilitate

Solicitantul trebuie:

- să facă parte din categoria grupului ţintă al Programului (indicate la p.4);

- să nu fie supus procesului sau inclus în lista obiectivelor pentru privatizare sau deetatizare;

Solicitanţii eligibili pot sa beneficieze de mijloacele financiare ale Programului doar o singura dată.

Criteriile de eligibilitate pentru Bunurile procurate în cadrul Programului:

- pot fi procurate doar Bunuri noi de import sau de origine autohtonă;

- se acceptă pentru procurare doar Bunuri destinate implementării măsurilor de eficienţă energetică şi valorificării surselor regenerabile de energie;

- nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport.

- Setul de documente necesare pentru participare la Program

Cererea de participare la Program va reprezenta o scrisoare, depusă la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, de către autoritatea publică, prin care se va solicita participarea la program. Scrisoarea va conţine o declaraţie prin care se va afirma corespunderea criteriilor de eligibilitate din punctul 5. La scrisoare se va anexa Studiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic, pentru obiectivul/obiectivele care urmează a fi inclus/incluse în proiectul propus spre finanţare, precum şi Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei publice. Studiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic nu va fi mai vechi de 12 luni la data depunerii cererii de participare. Pe copiile Studiului de fezabilitate sau a Raportului de Audit Energetic, precum şi pe copia Caietului de sarcini se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului autorităţii publice solicitante.

- Suma cererii de participare

Cererile de participare la prezentul Program urmează să vizeze procurări în valoare maximă de 3.000.000 lei.

Valuta cererilor de participare este leul moldovenesc.

Suma cererii de participare include toate cheltuielile necesare pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie indicate în studiul de fezabilitate şi/sau raportul de audit energetic şi aprobate de Comitetul Consultativ al Programului.

- Recepţionarea şi înregistrarea cererii de participare la Program

Perioada de prezentare a setului de documente pentru participare la program este 22 august 2011 – 16 septembrie 2011.

La momentul recepţionării cererii şi a setului de documente pentru participare la Program, persoana responsabilă din cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, de comun cu solicitantul, verifică documentele prezentate. După care pe Cererea solicitantului se aplică ştampila de înregistrare a corespondenţei Agenţiei şi se înscrie numărul de înregistrare în registrul special ţinut în acest scop.

O copie a cererii, certificată cu numărul de înregistrare şi ştampila de înregistrare a corespondenţei, se restituie solicitantului.

- Examinarea cererii solicitantului şi a setului de documente pentru participare la Program

Procesul de examinare a cererii solicitantului şi a documentelor se desfăşoară în următoarele etape:

Verificarea condiţiilor primare de eligibilitate

Se examinează corespunderea criteriilor stipulate la punctele 2, 4, 5 şi 6 a prezentului Regulament.

Examinarea Studiului de Fezabilitate sau a Raportului de Audit Energetic

Studiul de Fezabilitate şi/sau Raportul de Audit Energetic urmează să fie examinate de Comisia de Evaluare, prin întocmirea unui raport de evaluare. Raportul de Audit Energetic urmează să fie elaborat conform următoarelor coduri practice în construcţii pentru instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului:

  - CP G.04.01-2002 „Certificarea energetică a clădirii”;

  - CP G.04.02-2003 „Regulament privind auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere”.

Împreună cu Studiul de Fezabilitate şi/sau Raportul de Audit Energetic respectiv, solicitantul va depune proiectul Caietului de Sarcini pentru a fi examinat de Comisia de Evaluare şi ulterior utilizat pentru organizarea concursului de licitaţie publică pentru implementarea proiectului propus.

- Luarea deciziei privind finanţarea proiectului

Decizia de acceptare sau respingere a cererii solicitantului se ia în cadrul şedinţelor Comitetului Consultativ al proiectului, ţinând cont de criterii de eligibilitate (p.5), concluziile prezentate în raportul de evaluare a Comisiei de Evaluare, precum şi de criteriile generale de selectare (p.2), prevăzute de prezentul Regulament.

Decizia de acceptare sau respingere a solicitantului pentru participare la Program se ia prin majoritatea simplă a voturilor membrilor Comitetului Consultativ al Programului.

Despre decizia Comitetului Consultativ, solicitantul este informat prin intermediul unei scrisori.