Aprob

Directorul ADR Sud

Maria Culeșov

_________________________________

Planul de implementare a proiectului

„Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din or. Basarabeasca”

Aplicant: Primăria or. Basarabeasca

| Activităţi | Anul 2010 | Anul 2011 | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul 1 | Semestrul 2 | Semestrul 1 | Semestrul 2 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Activităţi de achizitii publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea grupului de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ion Darie |
| Publicarea anunţului de intenţie pentru achiziţii publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ion Darie |
| Publicarea anunţului pentru licitaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ion Darie |
| Desfăşurarea licitaţiei publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ion Darie |
| Semnarea contractului cu antreprenorul cîştigător al licitaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Monitorizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizite de monitorizare a activitatilor realizate in cadrul proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eugen Lupașcu |
| Executarea lucrărilor de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Organizarea şantierului, organizarea trecerii provizorii peste râu, determinarea furnizorilor materialelor pentru reparaţia podeţului, determinarea organizaţilor autorizate subantrepriză în construcţie încheierea contractelor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Lucrări de bază(reparaţie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devierea cursului de apă a r. Cogîlnic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Demolarea sistemului rutier a străzii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Demolarea elementelor podeţului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Executarea podeţului tubular,( montarea tronsoanelor, aripilor, consolidarea albiei în amonte şi aval). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Îndreptarea cursului de apă prin podeţ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Restabilirea malurilor râului cu consolidarea taluzurilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Reparaţia îmbrăcămintei rutiere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Amenajarea trotuarelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Perioada finală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Înlăturarea deformaţiilor terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul mişcări mijloacelor de transport la executarea lor. Montarea parapetului de siguranţă şi indicatoarelor rutiere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| Activităţi pentru diminuarea impacrului negativ asupra mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantarea salciilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul or. Basarabeasca |
| 4 Finalizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepţia lucrărilor îndeplinite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Pregatirea si prezentarea raportului final pentru activitatile proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect |
| Inaugurarea obiectului renovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |