Aprob \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Directorul ADR Sud M. Culeșov

**Planul de implementare a proiectului «Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or. Cahul»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea | Anul 2011 | | | | | | | | | | | | Anul 2012 | | | | | | | Responsabil de implementare |
| Semestrul 1 | | | | | | Semestrul 2 | | | | | | Semestrul 1 | | | | | |  | |
|  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | |
| 1. Elaborarea documentației tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul | |
| **2.** Prezentarea către ADR a documentației de proiect verificate și aprobate de instanțele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul | |
| 3. Desfășurarea licitației publice pentru lucrări de amenajare a zonei de odihnp Lacul Sarat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ion Darie, ADR Sud | |
| **Lucrări de reabilitare a zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”, or.Cahul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4. Construcţia sondei arteziene, bazinului de acumulare a apei pentru Lacul Sărat şi barajului de pe rîul Frumoasa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul | |
| 5. Lucrări de curăţire şi amenajare a Lacului Sărat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul | |
| Recepția finală a obiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria Cahul, Antreprenorul, ADR Sud | |
| **Activități de promovare** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 Realizare materiale informative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul | |
| **7.** Promovarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” la nivel naţional şi internaţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul; Asociaţii de proiect | |
| **8.** Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” or.Cahul în circuitul turistic naţional şi internaţional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul; Asociaţii de proiect | |
| 9. Conferinţa de finalizare a proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primăria oraşului Cahul, ADR Sud | |
| 10. Activităţi de monitorizare și raportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect | |