Aprob

Directorul ADR Sud

Maria Culeșov

_________________________________

Planul de implementare a proiectului

„Construcţia drumului de acces  Dimitrova-Acui”

Aplicant: Primăria c. Cîietu

|  | Anul 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Responsabil de implementare |
| Reactualizarea proiectului existent de constr.a drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Obţinerea certificatului de urbanism |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Angajarea managerului de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Angajarea responsabilului tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Publicarea anunţului de intenţie pentru achiziţii publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Publicarea anunţului pentru licitaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Desfăşurarea licitaţiei publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Semnarea contractului cu antreprenorul cîştigător al licitaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Sensibilizarea populaţiei de pe teritoriul comunelor Cîietu şi Baimaclia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Obținerea autorizației în construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Nivelarea terenului natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Nivelarea cu autogreider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Aşezarea stratului de fundaţie sau reprofilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Macadam ordinar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Recepția lucrărilor îndeplinite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Ceremonia festivă de dare în exploatare a obiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |