**Anexa 1**

**La raportul privind monitorizarea**

**surselor de finanțare**

**Notă informativă**

**Privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională în derulare**

**Proiectul : Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău - Tarutino - Odesa, din oraşul Basarabeasca**

**Aplicant:**  Primăria oraşului Basarabeasca, raionul Basarabeasca

**Partener:** Primăria s.Tvardiţa raionul Taraclia; Primăria s. Cioc-Maidan, Gagauzia; Primăria or. Cimişlia

**Durata de implementare** a proiectului: 5 luni

**Bugetul proiectului aprobat :** 2058,23 miil lei

**Obiectivul general al proiectului:** Сrearea condiţiilor pentru transportul de tranzit аproape de 100 000 de locuitori a raionelor Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, din municipiul Chisinau, satul Chok-Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa raionul Taraclia care traversează frontiera cu Ucraina prin punctul intrenaţional „Basarabeasca-Serpnevoe”.

**Beneficiari:** Se estimează că în urma proiectului vor beneficia un număr de 100.000 de locuitori ai raionelor Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, din municipiul Chisinau, satul Ciok-Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa raionul Taraclia

Agenţi economici care vor beneficia de rezultatele proiectului – 68

**Activităţile efectuate în cadrul proiectului :**

* Au fost elaborate documentele de licitatie pentru proiect.
* A fost elaborat proiectul tehnic pentru porțiunea de drum.
* A fost receptionată scrisoarea de garantie din partea primariei Basarabeasca, unde se specifica ca Primăria î-și asumă responsabilitatea de a acoperi diferența de cheltuieli majorate, in urma elaborarii proiectului tehnic pentru portiunea de drum care urmeaza a fi reconstruita.
* A fost anunțată licitația publică privind achiziționarea lucrărilor de reparare a podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău - Tarutino - Odesa, din oraşul Basarabeasca
* Au fost elaborati indicatorii de monitorizare a proiectului.

**Rezultatele obținute la momentul raportării:**

- 1 proiect tehnic elaborat și preyentat către ADR Sud

- Indici de monitorizare elaboraţi.

- Documentele de licitaţie publică sunt distribuite operatorilor economici solicitanți

- 1 plan de implementare actualizat.

**Mijloace financiare valorificate:** - nu sunt