Nota informativă privind implementarea proiectului

Proiecul 9660: „Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul.

Aplicant: Primăria orașului Cahul

Partenerii proiectului: Primăria satului Crihana Veche; Primăria  or. Cahul

Durata proiectului: 	18 luni

Bugetul proiectului:	 9 676,45 mii lei

Suma solicitată de la FNDR: 9 676,45 mii lei

Suma contractată: 27,8 mii lei

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii

Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii direcţi ai proiectului: Primăria or. Cahul, Serviciile Comunale a or. Cahul; populaţia or. Cahul (50.000), beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb” (550 de persone/tură (o tură – 18 zile)), beneficiari ai zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” (500 persoane/zi); locuitorii Euroregiunii”Dunărea de Jos” (2.492.676);

Beneficiarii indirecţi: turiştii naţionali, regionali şi internaţionali

Activităţile efectuate în cadrul proiectului:

Activitati realizate:

Nivelul de efectuare a lucrărilor. Proiectul nu se încadrează în planul de implementare aprobat. Cauza – nu a fost elaborată în termenii stabiliți documentația tehnică (aproobările necesare pentru proiectul tehnic) și raportul de verificare.

Realizarea procedurilor de achiziții conform planului de achiziții. În semestrul II al anuluii 2012 au avut loc 3 încercări de a aciziționa lucrările preconizate în cadrul proiectului dat. Ultima licitație a avut loc pe data de 21 noiembrie. În urma evaluării ofertelor licitația a fost anulată din cauza că ofertanții nu au îndeplinit condițiile de calificare. Licitația va fi repetată în anul 2012.

Gradul de valorificare a surselor financiare conform planului de finanțare

Conform deciziei CNCDR din 30 septembirie 2011 au fost alocați pentru 2011 27,79 mii lei. Valorificat – 27,70 mii lei (99,67%)